Волгоградская область

Фроловский  муниципальный район

Администрация Лычакского   сельского поселения

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От     15  .03.2016 г.                                                                                                  № 8-р

| Об организации и проведении месячника по благоустройству на территории Лычакского сельского поселения |  |  |
| --- | --- | --- |

В целях упорядочения обращения с отходами производства и потребления, обеспечения благоприятной экологической обстановки в населенных пунктах, зонах отдыха населения, выявления и ликвидации несанкционированных мест размещения отходов на территории Лычакского сельского поселения :

- Объявить с 1 по 30 апреля 2016 года месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния   на территории Лычакского сельского поселения с привлечением населения и неработающих граждан.

- Рекомендовать руководителям учреждений провести  месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния  на подведомственных территориях, организовать выполнение мероприятий  согласно приложению, обратив особое внимание на уборку придорожных полос.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному обнародованию.

Глава Лычакского

сельского поселения                                                                         И.А.Гребнев

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Главы Лычакского сельского поселения от 15.03.2016 г. № 8-р |
| --- | --- | --- |

Мероприятия  по организации проведения месячника по благоустройству населенных пунктов Лычакского сельского поселения

с 1 апреля по 08 мая 2016 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Сроки выполнеия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Произвести очистку территории сельского поселения, от веток, листвы, мусора, грунта. | Администрация, председатели ТОС, ЛПКДЦ, библиотека, МП ЖКХ Лычак население | 1- 25 апреля |
|  | Произвести очистку прилегающих территорий СДК, клубов, библиотеки от мусора, листвы, побелку стволов деревьев, бордюров, окраску ограждений, малых архитектурных форм. | Директор СДК, заведующие клубом, библиотекой. | 1- 25 апреля |
|  | Произвести очистку территорий, прилегающих к школам, детсаду от веток, листвы, мусора, грунта. | Директор школы, заведующий детсадом | 1- 25 апреля |
|  | Произвести побелку и окраску бордюров, заборов, малых архитектурных форм школы и детсада, а также побелку стволов деревьев на прилегающих территориях Произвести подготовку фасадов зданий школы и детсада к текущему ремонту. | Директор школы, заведующий детсадом | 10 – 25 апреля |
|  | Провести уборку прилегающих территорий фельдшерско-акушерского пункта от мусора, листвы, побелка стволов деревьев, бордюров, окраска ограждений, малых архитектурных форм. Очистить фасады зданий от пыли, грязи. Подготовить здания к текущему ремонту. | Заведующий ФАП | 1- 25 апреля |
|  | Провести уборку стадиона, хоккейной коробки и прилегающих к ним территорий от мусора, листвы, наносного грунта | Методист по спорту | 1- 25 апреля |
|  | Провести уборку прилегающей к дворам территории от мусора, листвы, наносного грунта. | Председатели ТОС, население | 1- 25 апреля |
|  | Провести работы по озеленению прилегающих территорий школ, СДК, клубов, ФАПов, поселка, хуторов. | ТОС, школы, д/с, СДК, библиотека, ФАП, администрация | 10 – 30 апреля |
|  | Произвести ремонт памятников в х.Банный и очистку прилегающих территорий | Администрация, ТОС, директор МБУК «ЛПКДЦ» | 1- 25 апреля |
|  | Произвести очистку прилегающих территорий автодорог, участков автотрассы федерального и областного значения. | Администрация, председатели ТОС, ЛПКДЦ, библиотека, МП ЖКХ Лычак | 10-29 апреля |
|  | Произвести очистку территорий мусороприемников и санобработку мест постоянного сбора мусора | Руководители учреждений | 10-29 апреля |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация, председатели ТОС, ЛПКДЦ, библиотека, МП ЖКХ Лычак | 10-29 апреля |
|  | Провести совместные рейды на территории Лычакского сельского поселения | Административная комиссия | 21-30 апреля |

План

мероприятий по благоустройству

территории Лычакского сельского поселения

в период проведения месячника по благоустройству в апреле 2016 года

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Посадка деревьев | шт. | 40 |
| 2 | Посадка кустарников | шт. | 20 |
| 3 | Установка скамеек | шт. | 3 |
| 4 | Ремонт скамеек | шт. |  |
| 5 | Установка урн | шт. | 6 |
| 6 | Ремонт урн | шт. |  |
| 7 | Очистка лотковой части дорог после зимнего периода эксплуатации | км |  |
| 8 | Ямочный ремонт дорог | кв.м | 100 |
| 9 | Ремонт, покраска турникетов, ограждений | П.м | 50 |
| 10 | Уборка территории поселения | тыс.кв.м | 8,6 |
| 11 | Ремонт и покраска цоколей зданий | шт. | 4 |
| 12 | Ликвидация разрытий | кв.м |  |
| 13 | Вывоз мусора с несанкционированных свалок | тонн | 2 |
| 14 | Ликвидация свалок | шт. |  |
| 15 | Благоустройство и ремонт памятных средств | шт. | 2 |

Глава Лычакского сельского поселения                                 И.А.Гребнев